#	TASK	DETTAGLI	STIMATO	FINORA
R5	Modelli	Validazioni complete e tests + documentazione	24-32	21
R18	Metodi backend	Con test e documentazione	16-24	18
R19	Layout generale stile		6-8
	Pagina Prelogin stile	Include layout
	Viste registrazione stile	Dipendono richieste cliente
	Motori di ricerca stile	Pagina risultati + ricerca avanzata
	Sistema di notifiche stile	Messaggi ricevuti dall'utente	4-5
	Contenitori lezioni ed elementi stile	Include le due barre colorate e le pagine vuote	6-8
	Editor elementi stile	Deve integrare 3 editor in uno; include layout
	Editor lezioni stile	Include layout
	Player lezioni stile
	Virtual Classroom stile	Include layout
	Un oggetto, elemento o lezione, stile	Tre viste elementi, tre lezioni, tre stati per gli elementi, cinque per le lezioni	15-18
	Caricamento elemento stile
	Pagine di cortesia stile	Vestire 500 e 404 + sito in manutenzione	6-8
	Errori pop up stile	Pop up notifiche	8-11
	Pagina mio profilo stile
	Interfaccia amministrativa
	Notifiche controller
	Notifiche JavaScript
	Dashboard controller
	Motori di ricerca controller
	Motori di ricerca JavaScript
	Registrazione controller
	Statistiche modulo in lib
	Le mie lezioni controller
	I miei elementi didattici controller
	Una lezione controller dei bottoni
	Un elemento didattico controller dei bottoni
	Struttura generale pop up JavaScript
	Virtual Classroom controller
	Virtual Classroom JavaScript
	Lesson viewer controller
	Lesson viewer JavaScript
	Caricamento elementi con loader
	Editor lezioni controller
	Editor lezioni JavaScript
	Editor immagini controller
	Editor immagini JavaScript
	Editor audio controller
	Editor audio JavaScript
	Editor video controller
	Editor video JavaScript
	Riunioni varie (a partire da venerdì 28 settembre)			9